
信息化建设工作简报

2015年第2期（总第20期）

天门市第一人民医院信息科              2015年2月1日

目    录


一、信息科一月工作完成情况
2
（一）HIS系统方面相关完成情况：
2
（二）其他工作完成情况：
2
二、临床路径目前存在的困难及问题
2
三、2015年1月份各科室反馈问题回复
4
（一）方正系统
4
（二）海泰系统
4
（三）PDA
4
四、信息科2015年2月工作计划
5
五、医院信息化发展趋势
5
（一）医院信息集成平台建设需求及价值
5
（二）让病人信息不再混乱：医学信息集成平台之EMPI
6


一、信息科一月工作完成情况
（一）HIS系统方面相关完成情况：

1、临床路径质控系统

（1）新增路径入组率统计报表，显示符合人数、使用人数、入院人数等信息；

（2）可以根据科室、开始时间和结束时间对路径使用情况进行查询；

（3）实现报表excel导出功能。
2、已修正的程序错误：

（1）临床路径维护界面，新增路径原因时，页面无法刷新，路径原因没有新增成功；

（2）门诊医生站处方新增药品时，先修改药品剂量再填写用法，已修改的剂量会还原成默认值；

3、在门诊医生站处方模板维护中新增嘱托字段，医生在制作模板时可以将嘱托内容（如输液滴数等）维护到模板中，开具处方时，医生从处方模板中调用药品以后会自动加入嘱托，保存时不会弹出嘱托未填窗口。
（二）其他工作完成情况：
1、已经完成临床各病区电脑、打印机等资产的核对，并登记相关不匹配型号，部分科室进行了固定资产调整。

2、完成信息科机房以及办公区装修工程，进行验收，并提交审计公司审计增补情况。

3、机房内网络设备到货并且安装调试完，对机房内线路进行了整理以及打标处理。

4、外科楼临时门诊网络线路基本铺设完毕，部分位置正在根据科室需求进行调整。

5、新的工作量统计软件已经开发完毕，并投入使用，各人完成任务已经在软件上开始登记，并提供相关报表进行绩效统计。

6、完成服务器数据清理以及中间件优化。

7、配合海泰与院感的接口调试对接，海泰病历疑似感染病例页面提醒接口已经做完，并且已经在所有服务器上更新完毕。
8、配合海泰工程师对我院电子病历系统负载均衡进行更新。
二、临床路径目前存在的困难及问题

从11月以来 我院开展宽版临床路径以来，经过多次修改调整与培训，各科使用情况还是不理想。

一共进入路径例数为741例，其中完成92例，停止使用187例，退出233例，作废2例，还在使用的227例。

按照要求我们的完成率应该到50-70%才能算合格，而现有的数据说明临床路径的入组率有了但是完成率达不到要求，退出与停止数量过高，导致完成率偏低。

目前情况需要医务科与信息科密切配合，尽量降低退出数量与停止数量，并且将退出与停止的病例进行分析与对比。由医务科对病人情况进行评估是否应该退出，信息科对应用系统进行优化与改进，尽可能的给医生操作提供方便快捷。

从2015年1月份开始每周由信息科统计各科进入率与完成率交个医务科，医务科进行质控，跟实际情况来进行质控扣分。

[image: image1.png]250

200

150

100

50

233

227

dib
=3
=

s

A





	病区
	完成数
	停止数
	退出数
	作废
	使用

	ENT病区
	
	1
	8
	
	14

	ICUA病区
	1
	
	
	
	

	儿科1病区
	
	1
	16
	
	29

	儿科2病区
	
	
	5
	
	1

	儿科3病区
	
	3
	7
	
	2

	妇科病区
	
	12
	14
	1
	7

	感染病科1病区
	1
	
	1
	
	

	感染病科2病区
	
	
	2
	
	

	肛肠科病区
	7
	5
	
	
	5

	骨科1病区
	
	3
	3
	
	2

	骨科2病区
	
	5
	10
	
	3

	骨科3病区
	
	
	2
	
	4

	呼吸内科1病区
	
	2
	5
	
	4

	呼吸内科2病区
	
	
	7
	
	6

	泌外科病区
	14
	6
	11
	
	7

	脑外科病区
	
	1
	4
	
	1

	普外1病区
	1
	4
	7
	
	19

	普外2病区
	2
	31
	10
	
	11

	普外3病区
	30
	31
	41
	
	25

	神经内科1病区
	5
	8
	5
	
	13

	神经内科2病区
	2
	8
	6
	
	7

	神经内科3病区
	
	16
	5
	
	4

	肾病内科病区
	
	7
	3
	
	2

	消化内科病区
	17
	9
	16
	
	17

	新生儿病区
	
	
	2
	
	1

	心内科1病区
	
	4
	4
	
	

	心内科2病区
	
	
	4
	
	

	心内科3病区
	
	
	
	
	1

	心胸血管外科病区
	1
	2
	7
	
	10

	血液内分泌病区
	
	15
	14
	1
	14

	眼科病区
	11
	
	9
	
	9

	肿瘤1病区
	
	6
	2
	
	9

	肿瘤2病区
	
	4
	2
	
	

	肿瘤3病区
	
	3
	1
	
	

	合计
	92
	187
	233
	2
	227


三、2015年1月份各科室反馈问题回复

方正系统：

1、所有电脑方正医生站打开时都会弹出一个控件加载框。（ICU）
回复：这是因为ICU所有机器上均安装了重症监护系统，每次打开IE浏览器时都会加载控件。该问题已向麦迪斯顿公司反馈，等待工程师进行处理。
2、护士站早晨处理医嘱时速度非常慢。（肿1）

回复：这种情况一般是由于上午全院各科室均在确认医嘱，医嘱确认量较大时造成的。护士确认医嘱时，请不要一次性确认所有病人的医嘱，可以先确认少量病人的医嘱，确认成功后再确认其他病人的医嘱。
3、晚上医生开了急查血，条码当晚没有打出来，第二天早上又自动打出来了。（肿2）

回复：这是由于当晚护士确认医嘱时，医嘱只处于确认状态没有自动生成，第二天上午生诊疗类医嘱时生成了，所以才会自动打印出来。医护人员在医嘱录入（护嘱录入）界面可以注意：医嘱前状态色为紫红色时，该医嘱是处于确认但没有生成的状态，需要在医嘱生成界面手工生成一下。
海泰系统：
1、海泰系统BID血压保存后丢失。（普3）

回复：问题已向海泰公司反映，等待问题重现，临床科室如果再发现此类情况，请及时向信息科反馈。
2、二次手术病人体温单术后天数经常出现Ⅱ-10。（普2）

回复：该问题已向海泰工程师反馈处理，目前对于二次手术病人请护士打印三测单时注意术后天数是否显示正确，如不正确请及时联系信息科处理。
3、产程图仍然无法使用。（产房）

回复：目前产程图可以使用，还存在的问题海泰公司正在处理。由于产程图的画法是要全部写在程序中的，所以这个需求是比较复杂，需要较长时间完善。
PDA:

1、PDA没有信号，扫描一个病人后需再登陆才能扫描下一个病人（肿1）

回复：该问题已反馈软件公司处理。
四、信息科2015年2月工作计划
1、做好春节前网络服务器安全大检查，保障春节期间医院信息网络稳定运行。

2、PACS应用层F5负载均衡设备维保修复。

3、完成天门市卫生信息平台接入准备以及连通测试。

4、春节期间备用物资准备。
5、信息科绩效软件完善。

6、PACS存储部分旧数据进行转移。

五、医院信息化发展趋势
（一）医院信息集成平台建设需求及价值

随着卫生改革不断深化和临床业务学科建设发展，医院现有信息基础架构和业务应用系统明显不能适应不断涌现的新需求，在信息集成和数据分析利用方面暴露出明显缺陷和瓶颈，传统的以业务流程为主要驱动的软件开发模式难以满足医院数据规划的新要求，医疗信息化建设需要找到一个新的模式，以适应目前临床物联网和卫生大数据的需要。医院信息集成平台已成为跨越临床信息建设障碍的重要支撑，医疗信息化建设正在进行着从业务流程软件系统为核心逐步转向为以数据规划集成平台为核心的架构模式。

传统医院信息化软件的问题与挑战

传统医院信息化软件不足表现在以下几个方面：

1.传统HIS以收费为核心的医嘱设计，无法实现以临床医嘱为核心的CPOE架构。国内大多数EMR（电子病历）在设计上注重纸质病历文档病历功能，无法实现医嘱工作流驱动。以套餐定义在界面层模仿医生医嘱，无医嘱的实质内涵，由此产生了一系列问题。目前，临床医生站在科室病区人员分组、医嘱收费项目对照等方面产生了难以消解的问题，无法消除医生和护士业务流程中需要手工作业和数字化流程间不断转换的情况，导致了临床电子病历应用成为医生工作的累赘和负担。

2.目前信息建设模式无法有效支撑医院决策和临床流程的优化。现有业务信息系统设计上只针对前台业务，既无法建立闭环式自动化流程，在移动医疗、临床路径等支持上无法实现对流程中各关键节点实时监控分析，也无法基于对数据的实证分析，合理、有效地调配资源（如：诊间/手术室配置、医护人员调配），实现医院内部对流程的持续优化和再造。

3.对临床科研支持上，尤其是无法满足医院重点学科对各类数据的分析和统计要求，严重制约了临床科研的开展。对于临床来说，需要构建以病人为中心、关联历次就诊记录的全部诊疗病历视图，以支持诊疗医护的连续性，需要以单病种为主线浏览患者的历次就诊记录，以便对不同分组和队列病人进行结果的分析和统计。由于现有系统在设计目前只能以事件为线索进行关联和检索，或者靠信息人员使用简单查询语句进行检索，导致临床医务人员和临床科研人员对信息化建设满意度很低。

4.无法支撑医院运营分析和管理决策要求，对决策层支持不得力。当需要对数据进行大量的“递归”、“循环”、“比对”操作时，这些操作会对业务系统服务器造成巨大的压力，直接会造成业务系统的堵塞，乃至崩溃。

5.无法满足医疗质量监测监控的新要求。近年来管理部门陆续出台了抗菌药物合理使用、院内感染、手术权限审批、特殊用药审批、再入院率、二次手术率等过程监控要求，通过原有HIS等业务系统难以快速满足层出不穷应用需求。厂商的反应速度、开发效率、实现能力成为制约信息系统改进的重要因素。

一方面，医院应用系统异构程度不断加大；另一方面，异构厂商间的系统整合却越来越困难。医院已有软硬件基础仍面临升级更新与扩容压力，迫切需要有灵活、易扩展的架构。

医院集成平台建设的价值

医院信息系统建设一般划分为三个阶段：以医院财务、物资管理为核心，建设管理信息系统（HIS）； 以临床业务为核心，建设临床信息系统（CIS）；以区域信息整合与交换为核心，建设区域医疗卫生信息系统（GHIS）。我国医院目前正处于医院临床信息化建设阶段，大部分医疗信息已经实现电子化处理和存储，但流程电子化尚未完全贯通，医院目前处于临床信息系统（CIS）建设完善中，临床信息集成和流程整合已成为当前医院信息化建设的突出需求。

医院信息化取得成功必须保证各个业务系统有效集成和数据高度共享。医院业务应用系统是随着医院发展需求逐步建设的，往往来源于不同厂家，基于不同技术，缺乏统一信息交换标准，系统集成整合已成为制约医院数字化发展的主要障碍。如何实现各部门各专业信息共享就成了面临的难题。以传统的接口方式势必会出现众多接口，给医院信息系统的稳定性、安全性、可靠性、效率等带来巨大的隐患，同时以让医院的运行维护成本成倍增长。

打造公共的医院信息平台来代替原来数量众多的点到点数据接口，为医院信息化建设提供标准和规范，只要各应用系统都支持这些标准和规范，原则上就能与医院信息平台进行数据交换，并能同与平台相连的应用系统进行数据交换。通过医院信息平台为医院信息化建设提供标准和规划，同时为医院对外部（如区域卫生数据中心）提供一个统一的信息对外出口。这样有利于医院数据对医院战略规划和绩效考核的支持，形成以数据为核心的医院资源统一基础信息架构。

集成平台是整合的必然要求

医院信息集成平台是信息化建设发展到一定阶段的必然结果。医院信息集成平台作用就是集成整合，包括：门户整合、流程整合、数据整合以及资源整合，支持对外交互。通过平台建设，有助于解决下列问题：（1）异构数据共享，必须解决不同系统、不同数据结构间的数据共享；（2）无侵入式集成，既做好数据集成，又不影响现有系统的运行；（3）保证系统间数据一致性；（4）如何将临床数据集中以方便临床诊疗和科研；（5）保证系统的可扩展性和可靠性，能够满足未来发展的需要；（6）实现系统与区域及外部系统的信息交换兼容性。
-------上海交通大学附属第六人民医院计算机中心主任   郑西川
（二）让病人信息不再混乱：医学信息集成平台之EMPI
EMPI建设的背景

在“十二五”规划的原“35212”工程中，第一个“2”就是建设居民健康档案和电子病历的数据库。在区域医疗平台的建设中，大量的居民健康信息、诊疗信息被汇总到区域平台的EHR数据库中，并形成以居民为中心的健康信息视图。但由于数据来自不同的医疗机构，如何将不同机构和系统内的病人信息“智慧”地整合在一起，形成病人信息唯一准确的视图，并支持各种医疗服务的应用？如何在提供标准的信息访问途径的同时，保证敏感信息的安全性？

再看如北大人民医院、华中科技大学同济医院等已经建设过集成平台系统，或正在论证、考察、观望的一些医院，笔者认为：集成引擎（IE）只是基础，CDR和ODS才是最终建设目标；而CDR要实现把患者的所有医疗事件整合为统一视图，EMPI是基础。

因为历史遗留的原因，体检与门诊，门诊与住院，急诊的门诊、住院与各医技系统，开过绿色通道的医技系统之间，无不存在着现实中为同一病人而系统中是多人的问题；再者，即便我们为这些系统建立统一的patient_id作为主索引，也会存在问题，如体检系统是实名制的详尽个人健康档案，在门诊系统中却是匿名信息；还有正如某医疗公司的最初设计，patient_id不为主键，而存在多个病人一个号的情况。

试问如何解决上述问题？所以EMPI系统的建设可以统一跨机构的病人标识及同一机构内不同系统的病人标识对应，对病人信息进行查询与智能匹配，保证病人信息的唯一与准确。

建设EMPI系统后，至少在两个门户建设上可以发挥战略价值：一是患者门户，通过门户网站为病人提供准确、全面的信息，提高病人的满意度和忠诚度；二是医护门户，病人的所有信息统一视图，将全面完整的医疗数据提供给医护人员，可提高治疗质量，增加医护人员的满意度。

本文分享的是院内建设的EMPI系统，此系统并不一定要基于HIE，也可独立使用，但基于HL7和IHE标准的信息共享与交换对实现不同系统间的互连互通有事半功倍的效果。

EMPI系统建设

1.编码规则

我们分析上述病人号不唯一的情况，应将EMPI的建设目标分为两个：一是100％解决多个病人一个号的问题；二是90%以上或最大化地达到一个病人一个唯一号。后者之所以不能做到100%，是因为如急诊、门诊病人保护隐私不提供资料或提供假信息等情况造成的。

也正是基于以上原因，所以把编码规则放在了EMPI系统建设的第一步。简言之，编码规则有两种：固定的编码和临时的编码，共性都是唯一的。而之所以讨论是在真正应用中，如果把唯一病人号赋予易读性、易记性则方便了使用人员。

第一种方案：

格式为：dddddd。d:递增数字，在EMPI系统内是唯一值，这是目前我们大部分采用的方式，其优点是容易生成，因为编码就是一个自增长的大流水号，其缺点就是仅仅是个流水号，没有任何附加属性。

第二种方案：

格式为：Aidddddd。A：字母，代表年份区间，A-Z：从1900年，10年一个区间；i：数字，代表1-9，具体某一年；d：数字，流水号。在这个方案里，标识唯一性病人号由后6位数字组成，表示范围从000001到999999；Ai用于表示某一年。其优点：区间年段表达年份，比较简练；缺点是：编码中有字母不容易记忆。

第三种方案：

格式为：yydddddd。yy: 出生年后两位，d: 递增数字，在出生年月日相同的情况下，当前段内递增。dddddd确定标识唯一性共有6位组成，前面2位为病人出生年的后两位。其优点是出生日期能够显性看出，容易识别；缺点是不容易扩展，同时yy前两位容易因为年份的前两位不同造成后两位的重叠。

第四方案：

格式为：ddddddyyyymmdd。d:递增数字，yyyymmdd是病人的出生日期，后面还可以再附加别的属性，如性别，0＝男，1＝女等。dddddd：6位流水号唯一确定患者。其优点是方便扩展和标识生成、容易识别，看号码能迅速判断病人与此号码是否正确；缺点是编码过长。

在上述几种方案中，如果是临时的编号，dddddd还是自增长的流水号，而其余属性都用0代替。当然编码规则不限于以上几种方案，看医院实际情况而定，有些医院想将所有单据的号码（如处方上的门诊号、住院病历的住院号等）全部统一成EMPI中的这个唯一号，那么就不得不考虑一些外部因素。比如有些省份在省信息中心建设了有病案统计的平台；再如今年医管司要求的HQMS的上报系统，在编码中含有字母或编码长度过长，是否会影响到上报？而对应的厂家是否都要修改对应系统中的字段长度或类型。

2.应用场景

EMPI作为病人唯一号的中央处理器，又是贯穿于各个系统的一个集成平台，各个子系统可分为生产系统和消费系统两大类。

大部分医院病人的信息登记主要来自这几个入口：（1）门诊预约、挂号；（2）体检登记（个检、团检）；（3）急诊挂号、收费；（4）住院登记。前面所说的“医技系统中的绿色通道”是指不收费直接在相关系统中做登记，已经随着信息化的手段杜绝掉，所以我们基本归类为以上四个方面。

所以说，生产系统一般为：HIS、PEIS，消费系统为：LIS、PACS、CSS等。我们用图1和图2来说明其使用场景，不再用文字赘述。





图1中，如ADT_A08是HL7V2.4定义的消息格式，标识项指病人的身份证号、姓名、出生日期、住址等，EID是EMPI系统的唯一号。 



图2  消费系统使用EMPI场景流程图

图2是消费系统设计的流程图，是相关系统在用EID查询病人相关资料时处理的流程。

3.消息规则
现在的集成平台，医疗行业大部分采用了HL7V2.x的消息格式。而新加坡已经有几家案例用HL7V3.0。国内用V3.0的北大人民医院应尚属首家。V2.x和V3.0各有其优缺点，图3简单地标识其发展历史和对比改进。图4是两种消息格式的对比，V2.x被戏称为管子和伞的语言，与V3对比差别应一目了然了。

这一部分内容严格来说不属于EMPI的范畴，但如果是基于IE基础上的，消息格式的不同对于实施难度、成本等会造成一定的影响。





图3  HL7发展史及V2.x和V3的对比





 图4  HL7v2.x和HL7v3.0消息格式对比

4.实施步骤
如图5所示，我们用时间轴和事件轴来说明一下EMPI系统的实施步骤。

 



图5  EMPI实施步骤

（1）历史数据清洗

因为现在的医院要实施EMPI，系统中已经存在很多数据了，所以首先要对历史数据进行清洗，这一步也正是EMPI的技术核心所在。

100%的相似或100%的不相似都很好判断，而对于疑似却很难处理的，目前有Levenshtein distance等18种算法进行匹配，其流程大致为先对数据标准化，然后选择匹配对象，再进行比对与评分，最后可以设置分值是自动合并还是人工干预。

所以EMPI主要是历史数据清洗后进行合并或者拆分，拆分完成上述EMPI建设的第一个目标，合并完成第二个目标。

（2）其他系统贯穿使用

这个步骤里存在两种方案：一是各个系统增加字段保存EID，二是用EID替换原先系统的PID，这两种方案的实施又会影响后面所说的应急方案，对于生产系统的厂商来说改动的工作量不同，技术实现方法也不一样。

5.应急方案
做任何系统应急方案都是必须的，何况如前所言EMPI相当于一个集成平台，

而笔者受眼界所限目前想到的应急方案如下：

（1）EMPI数据库服务器的双机热备，自动接管；

（2）在入口系统建立前置服务器，将EID时时同步。第1种方案全部失效后，前置服务器接管，系统恢复后前置服务器将数据上传EMPI数据库服务器；

（3）EMPI与生产系统高度集成，如HIS本身EID编码产生规则和EMPI系统相同，内嵌EMPI的算法。

6、我们仍然面临的问题
（1）数据管理员如何通过主数据管理引擎来管理数据和自动处理数据问题？

（2）对于疑似病人数据间的关联关系，谁来最终确认将这些关联关系进行展示和操作？

（3）我们能够通过定义业务规则来解决数据管理方面的流程问题吗？

（4）我们是否可通过EMPI建立庞大的信息库，我们从哪里录入数据呢？

-----方正国际软件（武汉）有限公司技术支持部售前总监  孙立峰
（编辑：刘毅    审核：李健）

2

