
信息化建设工作简报

2015年第7期（总第25期）

天门市第一人民医院信息科              2015年7月1日

目    录


一、信息科六月工作完成情况
2
（一）HIS系统方面相关完成情况：
2
（二）其他工作完成情况：
2

二、2015年6月各病区临床路径使用情况
2

三、2015年6月份各科室反馈问题回复
3

（一）方正系统
3

（二）海泰系统
3

（三）硬件
4
四、信息科2015年7月工作计划
4
五、2015年信息科半年工作总结
4

六、医院信息化发展趋势
6
   （一）破解资源利用困境：青海省海西州人民医院虚拟化实战

6
（二）成本一体化管理，让医院跟社保谈判更有底气
8

一、信息科六月工作完成情况
（一）HIS系统方面相关完成情况：

1、湖北省医保结算平台调试与使用。
2、门诊输液系统上线验收。
3、HIS数据优化整合。
（二）其他工作完成情况：

1、持续完善门急诊叫号排队系统。完善排队叫号分诊系统版面设计，完善分诊系统特殊区域处理，完善分诊系统额外维护程序开发，更换了拼接屏输出设备，保障屏幕清晰度。

2、全院弱电井以及弱电间清理。对内科楼、外科楼、综合楼、行政楼、门诊楼弱电间进行了全面清理，并对门诊楼弱电间线路进行了整改。

3、配合银医通实施上线工作。目前银医通已经上线自助现金挂号机，使用人次数逐日增加。最近一次统计为一周大约有1200个号从自助终端挂出。

4、护理部质控系统调研。邀请上海好智公司来院进行了护理部管理系统的演示，王春秀院长、护理部及相关人员参加了演示，通过演示对护理部管理系统有了初步的认识和理解。

5、配合病案系统改造工作。基础工作已经完成，程序已经交由病案室试用中，随时等待问题反馈后修改。

6、海泰部分逻辑问题进行跟踪解决。

7、配合海泰DBA工程师对海泰电子病历系统进行巡检。巡检过程中发现我院电子病历系统数据备份任务有问题，原备份任务保留了6次全备份数据、近40次的增量备份数据，容易导致归档日志盘爆盘，致使海泰电子病历系统无法使用。现将备份任务修改为每天增量备份1次、每周全备份1次，保留最近2次全备份数据、最近20次的增量备份数据，自动删除超过时限的备份数据。
8、配合海泰工程师对产程图进行更新，本次更新解决了以下问题：①宫口开大最后一段平行线（包括箭头）应该是红色而不是蓝色；②箭头应在平行线右侧而不是在平行线中央；③儿头下降最后一个值没有在图上显示；④时间坐标轴规则修改：原时间坐标轴显示的时间为记录时间，按护士长要求，将规律宫缩时间设置为坐标轴原点，坐标轴时间为记录时间与规律宫缩的差值；⑤生产方式只保留一个“自然分娩”。
9、按护理部要求，新制作模板《肺栓塞风险因素评估表》、《医院获得性肺炎风险因素评估表》，按医务科要求修改模板《住院患者再评估表》、《住院患者风险评估表》。
二、2015年6月各病区临床路径使用情况

	病区
	完成数
	停止数
	退出数
	作废
	使用

	ENT病区
	9
	1
	3
	0
	16

	NICU病区
	0
	1
	0
	0
	0

	产科2病区
	0
	0
	0
	0
	1

	儿科1病区
	2
	0
	0
	0
	1

	儿科2病区
	0
	1
	0
	0
	1

	儿科3病区
	1
	0
	1
	0
	1

	妇科病区
	2
	3
	1
	0
	3

	感染病科2病区
	0
	0
	0
	0
	2

	肛肠科病区
	0
	4
	1
	0
	1

	骨科1病区
	0
	2
	1
	0
	6

	骨科2病区
	2
	0
	0
	0
	2

	骨科3病区
	0
	0
	0
	0
	1

	呼吸内科1病区
	4
	1
	0
	0
	4

	呼吸内科2病区
	3
	2
	0
	0
	4

	泌外科病区
	0
	2
	0
	0
	7

	脑外科病区
	0
	0
	0
	0
	1

	普外1病区
	0
	6
	0
	0
	0

	普外2病区
	0
	31
	1
	0
	1

	普外3病区
	24
	10
	8
	0
	31

	神经内科1病区
	2
	6
	0
	0
	6

	神经内科2病区
	0
	4
	1
	0
	10

	神经内科3病区
	0
	14
	0
	0
	2

	肾病内科病区
	0
	3
	0
	0
	1

	消化内科病区
	10
	5
	2
	0
	18

	新生儿病区
	0
	1
	0
	0
	0

	心内科1病区
	1
	0
	0
	0
	1

	心内科2病区
	1
	1
	2
	0
	0

	心内科3病区
	1
	2
	0
	0
	2

	心胸血管外科病区
	0
	1
	2
	0
	0

	血液内分泌病区
	0
	3
	0
	0
	1

	眼科病区
	8
	0
	4
	0
	12

	肿瘤1病区
	0
	11
	0
	0
	0

	合计
	70
	115
	27
	0
	136


三、2015年6月份各科室反馈问题回复

方正系统：

1、护士站电脑反应比较慢。（普1、妇科、泌外、眼科、儿1、NICU、普2）

回复：护士站电脑反应比较慢主要有两个原因：（1）由于上午全院各科室均在确认医嘱，医嘱确认量较大时造成的。护士确认医嘱时，请不要一次性确认所有病人的医嘱，可以先确认少量病人的医嘱，确认成功后再确认其他病人的医嘱。（2）部分病区护士站电脑已经老化并且配置较低，造成电脑反应速度慢。

海泰系统：
1、病人做了检查并出结果后，电子病历系统中不能查看相关PACS影像、报告。

回复：该问题是由于海泰电子病历系统与PACS系统接口宕机造成的，已处理完毕。
2、体温单坐标上呼吸字体是浅绿色的，体温单曲线上呼吸是蓝色的，希望颜色对应起来。（儿1）

回复：该需求已向海泰工程师反馈，等待海泰工程师处理。

3、医生站诊疗计划界面体温单（数值）中体温数据顺序混乱，希望按时间顺序排序。

回复：该需求已向海泰工程师反馈，等待海泰工程师处理。
4、海泰电子病历系统中存在逻辑问题，如15岁以下的人婚姻状况为已婚。

回复：已对电子病历系统中存在的逻辑问题进行汇总，并提交海泰公司处理。
硬件：

1、1020打印机打印护理单据、医疗文书时经常卡纸。（妇科、产2）

回复：现场查看发现这两个科室使用的16K打印纸非常薄软，建议科室换另一品牌打印纸使用。
四、信息科2015年7月工作计划
1、信息科实施技能比武竞赛。

2、门诊各叫号分诊科室巡查。

3、掌上医院来院开始实施。

4、配合银医通上线工作。

5、护理部管理系统调研。

6、海泰电子病历系统相关使用问题收集。
五、2015年信息科半年工作总结

在院领导具体要求和指导下，2015年医院信息化工作在辅助医院精细管理、提高医院工作效率、支持医疗临床活动等方面制定了相应的目标并加以落实。在我院全体干部职工积极配合下，我们认真落实医院方针，积极创造条件，真抓实干，做好医院信息化建设工作，并取得了一定成绩。现将半年工作总结如下：

（一）积极协调，完善现有系统。

1、在海泰电子病历方面解决了检验结果以及PACS结果变更后病人资料界面不能更新结果的问题，并对数据库进行了优化，使电子病历系统运行速度有较大改善，另外还制作完成新版《血液净化治疗记录单模板》。

2、在HIS系统方面：极配合天门市卫计委关于天门市卫生信息平台接入相关事宜，目前相关测试数据已经传出，部分接口制作完毕。根据相关科室要求修改完善了部分报表。并对我院临床路径系统进行了相关的完善工作。针对目前使用中还存在许多问题，信息科已经联系相关工程师进行反馈并正在催促修正问题。

3、配合放射科以及CT室解决了PACS使用中存在的相关问题；其中对放射科PACS系统时区问题进行了修正，并针对PACS存储空间不足的问题进行了数据迁移，数据迁移量达到了1.5T空间。

4、对杏林院感系统与蓝星病案系统切口愈合等级数据交互调试及完善，保障了数据互联互通质量。

（二）组织招标实施门急诊输液，门急诊排队叫号分诊以及健康体检系统。

1、分诊叫号系统的实施维护了门诊的诊疗秩序，体现了“以人为本”的现代化管理方式，节约了人力成本，提升服务水平，改善分诊中的挂号流程。

2、门急诊输液系统使用条码化代替人工核对，以条码信息实现输液信息的电子化，保证药物信息、病人信息的正确匹配，减少医疗差错，确保病人的安全。并且以病人身上的二维条码来确认病人身份以及输液座位号等信息。既保证了医院输液位置安排和计划有秩序，又提高了护士服务时寻找病人的及时性和准确性。

3、体检系统的上线可以分别对单位和个人的体检进行电子登记、并与医院的HIS、LIS、PACS进行连接，并配合科室预设置各种体检套餐模板，准确、快捷、方便地完成科室体检，检验结果的传输，与标准的对比，通过总检处理自动形成整齐、统一的体检报告。

（三）门诊楼各项配套工程以及搬迁工作，并协助实施切换120急诊调度系统。

1、完成门诊楼弱电网络布线、汇聚机房装修招标以及施工工作。每层设置了一个弱电间并通过机房管理所有分配线间内的信息点。目前所有信息点已经通过福禄克测试并正常使用中。

2、积极配合门诊楼各科室搬迁。信息科根据医院科室搬迁计划制定了信息科搬迁服务计划。由于此次搬迁涉及到设备设施近150台，信息科人员为了保障门诊开业时间，在人员紧任务急的情况下，信息科人员加班加点按时完成设备设施安装，并在搬迁的同时保障了我院其他部门信息网络的稳定运行，得到了各科室一致好评。

3、通过与120调度软件公司、电信、联通、移动等相关公司协调，将老120急诊调度平台切换到了新的120平台，新的平台120急救调度指挥系统是一套基于云技术应用，集电话语音模块、急救指挥调度模块、车载视频终端模块、视频监控采集模块、车载导航医助模块、车辆定位模块、远程急救会诊模块、公共服务平台模块、远程生命监测模块于一体的现代化综合120急救指挥调度系统。并可以对各种资源进行分析统计，获得科学合理的急救统计资料，对急救医学的发展有重大的意义。

（四）积极创新，自主研发相关需求。

信息科根据科室内部情况，自行开发了工单派出绩效系统，该系统通过工单派出记录以及工单完成确认功能提升信息科服务水平，并通过报表统计个人工作量以用于计算绩效。

（五）2015年下半年工作计划

“数字化、全员化、高效化”是信息化工作的目标。在管理好医院管理信息系统的日常维护、运转的基础上，我们抓住重点工作，提升医院信息化管理水平。

2015年下半年信息化工作计划如下：

1.
协助病案室对病案系统进行升级改造。

2.
积极配合HRP上线工作。

3.
配合银医通各功能上线工作。

4、实施医院护理质量管理系统。

5、完善前期上线系统，解决部分遗留问题。

我们信息科任务繁重，责任重大，这就要求我们分工不分家，彼此之间团结合作，互帮互助，共同完善提高。而我们也通过这种方式，学到了许多知识，收到了很好的效果。 同时，也看到自己工作中存在着一些缺点，比如工作细节方面还不够注意等。我们将遵循院领导部署新的工作任务要求，制定新的工作规划和工作目标，扬长避短，认真刻苦的钻研业务技术，与时俱进，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战，完成院领导交给的各项工作任务。

医院信息系统的建设是一项长期的工作，从长规划，分步实施。在实施的过程中，我们将不断摸索经验，调整规划，最终实现医院的无纸化数字化管理。

六、医院信息化发展趋势

（一）破解资源利用困境：青海省海西州人民医院虚拟化实战
经过多年的信息化发展发展，青海省海西州人民医院积累了丰富的信息资产，拥有IBM与HP等几十台物理服务器，运行着HIS、PACS、EMR、LIS、RIS、合理用药、OA等关键业务系统。但随着信息化对业务支撑水平的不断提高和深入，使得医疗系统变得越来越庞大，使服务器、存储等设备激增，机房容量、电力、冷却系统等资源日趋紧张。

海西州人民医院的设想是，所有的IT系统将整合每位患者的历次门诊、急诊及住院记录，既往就诊、诊断记录，用药记录以及检查记录等信息，构建起一个以患者为中心的“医疗云”模式，并通过对大数据技术的使用，实现医疗追踪乃至个性化医疗等更全面、精准的医疗服务。

走向云端的三大挑战

综合来看，海西州人民医院面临着数据中心管理复杂、资源利用率低下以及“信息孤岛”造成的信息共享不畅三大挑战：

机房容量与管理的挑战：按照传统模式，所有的业务系统架构在物理服务器上，增加任何新的业务系统势必须要购置新的物理服务器，而医院快速扩展的业务需要上配套的系统，这对机房空间的扩张、物理服务器的管理和成本控制等提出严峻挑战。

资源利用率过低：传统方式下业务系统资源利用率过低，并且无法实现针对关键业务系统的高可用与容灾备份。因为如果没有实现计算资源的虚拟共享，通常会出现两个极端的现象：一方面，运行一般业务系统的服务器上的计算资源被闲置；另一方面，关键业务系统在应用峰值却遭受资源不足的威胁。

“信息孤岛”造成的信息流通不畅：传统烟囱式的系统架构形成“信息孤岛”，导致业务系统不能横向扩展。所有业务系统在物理上被隔离，在逻辑上也缺乏关联，导致业务系统间缺乏信息互通。反过来，“信息孤岛”也为业务系统的可扩展性设置了重重障碍。

打破传统业务壁垒，开启云化之路

海西州人民医院对医院目前的IT状况进行了充分分析后，确定了提高资源利用率、确保系统高可用性与业务连续性，打破业务系统壁垒实现部门信息共享，最终实现以患者为中心的“医疗云”的目标。

在确立未来IT规划的基础上，海西州人民医院结合自身需求，在进行深入细致的市场调研与评估之后，最终决定采用浪潮云计算与虚拟化解决方案，以解决IT信息系统面临的诸多挑战，从而迈出了走向云计算的第一步。

借助浪潮虚拟化软件InCloud Sphere，成功的把将近30个应用服务整合到4台浪潮8460M3上，并且每一个虚拟服务器从功能、性能和操作方式上，等同于传统的单台物理服务器，从而大大提高资源利用率。同时，利用虚拟化带来的HA、VMotion等高级功能，增强了系统和应用的可用性，实现系统快速响应。

此外，为了实现数据的集中存储并充分利用虚拟机动态迁移和高可用特性，在该解决方案中，还利用一台AS500H，FS5800光交组成的光纤存储阵列网络，其采用冗余的光纤交换机，组成标准的SAN集中存储架构，将虚拟机的封装文件都存放在SAN存储阵列上，最大化的发挥虚拟架构的优势，并为以后的虚拟机备份、容灾打下基础。同时，复用海西州人民医院PACS存储，充分保护和利用已有的数据和投资。

在虚拟资源的管理上，具有集中管理和监控虚拟机工具iCenter，很好的实现了自动化以及简化资源调配，对虚拟化服务器节点及在其上面的虚拟机执行统一的管理。

精打细算，发挥虚拟化最大效用

在海西州人民医院的虚拟化实施过程中，在对医院现有IT系统进行“剥茧抽丝”般的分析后，从各个细节入手，最大化保护了客户已有的IT投资。

已有数据的保护和使用：包括PACS在内的医疗系统应用，保留了大量数据在原有存储设备中，该数据在虚拟化整合后需要继续使用，考虑到共享存储的成本，不适合迁移到SAN中。为此，采用应用迁移到虚拟化平台，数据存储使用裸磁盘映射挂载的方式，既保证可用性，又保留了原数据架构。

物理到虚拟的转换：PACS、OA、LIS、EMR等为医疗系统关键应用，迁移失败、业务中断将给客户带来较大损失。采取了浪潮P2V同步复制，运营中执行持续镜像，且不对应用造成影响，割接前业务中止，执行最终数据同步，确保虚拟机用户数据的一致性和完整性。

USB应用的映射：PACS、大厅叫号等系统，软件与加密狗绑定，虚拟化整合后，软件-硬件-KEY的绑定消失，系统不可用。对应的解决方案是将服务器USB端口直接映射给虚拟机使用，识别KEY，不需要另外对应用进行授权方式更改，最大限度的保证了客户已有投资。

通过实施虚拟化，海西州人民医院实现了业务系统统一管理，降低了运维复杂度。资源整合，减少了服务器与存储等硬件设备数量，降低对机房空间的占用，现有的数据中心物理服务器减少了三分之二，能耗降低60%以上。

青海省海西州人民医院虚拟化应用前后对比表：

项目
               虚拟化前              
虚拟化后

设备数量（台）
           30
                     4

RAM使用率
                10%-15%
               50%-60%

占用机柜空间
              5-6个
                 1个

制冷成本
                5-6个机柜
           1个机柜

人员维护成本
             5-6个机柜
           1个机柜

部署效率（新）
           2周
                30分钟

网络端口数量
               30                     
4

同时，InCloud Sphere的HA和VMotion功能，提供了基于策略的业务连续性功能。服务器计划内维护，可以无缝、不间断迁移虚拟机至健康主机；服务器计划外宕机，虚拟机短时间内在存活主机自动重启。既满足应用高可用服务级别，又避免了传统应用级集群解决方案的高成本。

在成功虚拟化后，海西州人民医院可以主动地提前规划资源增长以快速响应客户和应用的需求，不需要再经过长时间的采购流程，然后进行尝试。以前硬件维护需要数天/周的变更管理准备和1–3小时维护窗口，现在可以进行快速的硬件维护和升级。

海西州人民医院信息中心负责人表示，随着虚拟化平台的正式运营，医院有效实现医、护、患三者之间闭环监控与管理，实现临床信息数据的共享，有效避免医疗差错，改善患者就医体验，提高患者满意度。同时，临床数据中心的数据信息也极大提高了医院的科研能力。
（二）成本一体化管理，让医院跟社保谈判更有底气
“鄂尔多斯市中心医院目前已经开展87个科室的全成本核算，2327个医疗项目成本核算，对142个病种进行成本核算。2014年做BI智能决策平台，把所有医院经营的数据都集中到BI平台，进一步实现医院的精细化管理。”在第八届中国医院院长大会上鄂尔多斯市中心医院院长王志发清楚的列出这一组数据。

现在，鄂尔多斯市中心医院横向以HRP为主线，实现财务、业务、后勤一体化管理；纵向以项目和病种成本核算为轴线，实现成本一体化管理。在此基础上，进一步推进精细化管理，紧扣BI智能决策平台，实现资源数据库整合、决策支持、流程化管理。

审时度势，谋求医院发展动力

医院要发展，没有资金投入一切都是空话。如何才能获得持续发展的动力？

我国医疗保险目前付费的方式有按服务项目付费、按病种付费、按服务单元付费、按人头付费、按总额付费。每个支付方式各有优缺点，各个地方采取的方式也不一样。不管用什么方式，都是如何和社保争取资金的问题。

对公立医院来说，现在发展越来越难。难在哪里？政府每年都在讨论如何降低患者实际负担，社保要加大投资，因为医保是“ 社会稳定器”，但是钱从哪里来？令医院尴尬的是，向上要钱、政府不答应，向下多收、患者不满意 。

“湛江模式”将缴费拆分为“管理+经营”两部分，放大保障效应。在政府财政支出和个人缴费标准不变的情况下，个人缴费85%，继续用于基本医疗保险支出（报销比例不同），其余15%用于购买保险公司大额医疗补助保险服务。实现“城乡一体，市级统筹，商保参与，大病保险”。这样一来，群众保障程度得以提高，政府机构负担降低，医疗资源充分利用。

不管什么模式，我们都要看到医保结算资金占医疗收入比重上升这个趋势。根据2013年的数据，城市医院占39.4%，县级医院占50%。随着全民社保体系的构建，医院社保结算资金所占比重会越来越大，这也表明医保政策和支付方式对医院的经济运行和服务行为影响越来越大。作为院长，更要高度关注医保，特别是社保。

如何向社保争取更多的话语权？

首先医院自己心里要有底，了解自己医院的数据。我们医院的做法是实行成本核算一体化。

现在大部分医院做的是业务与财务一体化，每月业务数据自动导入成本核算，在成本支出源头进行科室费用控制，但这只是实现了业务与财务一体化的管理。过去卫生部的要求是，成本核算一体化应包括科室成本核算、诊次和床日成本核算、项目成本核算、病种成本核算。我们实行成本核算一体化后，所有已开展成本核算的医疗项目，其成本、收费、亏损都有详细数据拿出来。每个病种都有精确的核算数据。

2008年，我们对全院87个科室进行全成本核算。2012年开展了2044个医疗项目的成本核算，2013年增加到2327个。2013年对全院143个病种开展病种成本核算。做病种核算实际上是规范医疗的过程。

我院开展项目成本核算后，发现了一系列重要结果。如2012年的2044个诊疗服务项目中，亏损的有955个，盈利的有1089个。2013年盈亏几乎各占一半。我们进一步对这些医疗项目成本进行分类分析，发现亏损的项目主要有9类：以诊察、手术、治疗、护理等为主；盈利3类：以大型设备检查、检验、床位费等为主。这样就心中有数，哪些是亏本的，哪些挣钱的，而且每个项目的盈亏都有详细的金额数字。我们就拿这个数据去和社保谈判。

我们还对收入比重排序前10位医疗项目、总收益排序前10位医疗项目进行分析，将数据拿去和科室谈判，加强院内的管理。例如，门诊手术项目成本，门诊手术室项目多，但工作量小、成本高，价格调整会增加患者的负担。这些事情应该做，但不赚钱，那是否可以对特殊科室进行单独的补偿？

我们对DRGs核算模式下按病种总收益进行统计，发现52个单病种中，有50个是亏损的。临床路径核算模式下有81个亏损，12个盈利。

这两年做下来，虽然单病种费用有的多有的少，但总体是下降趋势。部分临床路径病种的收费下降，相应的成本也有所降低。同时，对应的改进临床路径模块，也有效地降低了病人的医疗费用。

信息化为“谈判底气”提供有力支撑

做了这些之后，医院获得了什么成效？

对外：一是为定价提供参考依据；二是争取财政补助，胸中有数。我们做了项目和病种之后，亏损的如何补偿？就拿着这个数据去和财政争取。2013年诊疗项目的亏损总额1.33亿。争取到的财政补助有一个多亿，剩余的通过药品和材料收益补偿。所以，一定要做好成本核算，对自己的家底要清楚；三是与社保谈判，底气充足。

对内：科主任、院长及时查询运营情况，方便管理。实现资源的优化配置，使资源由效益低的向效益高的科室流动，提高了资产利用效益，减少了亏损，增强了收益能力。开源节流，支出合理节制，现在材料支出占医疗收入比重下降1.5%，商品及服务支出下降23%。

这些“底气”的来源，离不开信息化的重要支撑。近年来，我们对两个院区共投资8000多万，打造两个平台。一是BI智能决策平台，过去做那么多成本核算都在信息孤岛上，现在把所有的经营数据都放在这个平台上。二是信息化平台，集成全院所有的信息系统。如此一来，对外可以拿得出数据，对内可以要到数据，一个平台上就可以完成。

从去年开始，我们借助BI实现精细化管理，实际上这也是成本核算的一部分。BI能把医院中现有的数据转化为信息，帮助医院做出明智的业务经营决策的工具。现在院长管那么大的医院，希望拿到的是信息而不是数据。

现在，我们已经实现统一数据编码规范和建设数据交换平台；实现对异构数据按照管理的要求进行重新整合；建立医院经济数据资源库；将现有数据转化为信息，帮助医院做出明智的经营决策。

BI一期工程已实现院长驾驶舱、运营分析、项目分析、集中查询。今年5月1日开始二期工程，将增加绩效分析、医保分析、物资分析、固定资产分析。
（编辑：刘毅    审核：李健）

1

